projectplan

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc529536465)

[Doelstellingen 3](#_Toc529536466)

[Betrokkenen 3](#_Toc529536467)

[Benodigdheden 3](#_Toc529536468)

[Takenlijst 3](#_Toc529536469)

[Planning 3](#_Toc529536470)

# Inleiding

Er is ons (team van vijf) gevraagd om de front-end van een website te bouwen voor de Autorijschool EasyDrive door middel van HTML en CSS. Dat is ons gevraagd door de organisatie Kevlar-Devs.

In een later stadium wordt de back-end ontwikkeld om zo een volledige webapplicatie tot stand te brengen, dat gaan we doen door middel van PHP.

# Doelstellingen

Waar wij als team naar streven is een website die een professionele look en feel heeft zoals de eigenaars aangaven van Easydrive.

Verder zullen wij er voor zorgen dat het zal voldoen aan:

* Rekenmachine (javascript) verwerkt in de website.
* Verschillende opleidingen en cursussen tonen.
* Geschiedenis van bedrijf pagina
* Contact pagina
* Diploma in een soort tijdlijn op de site komen te staan.

# Betrokkenen

Christian Sercan

Luca Kooistra

Ismael Kleintjes

Timothy chin kon loi

Astrid de vries

# Benodigdheden

Toegang tot een laptop, het internet, sublime text, Github en whatsapp.

# Takenlijst

Timothy: programmeren, neemt voornamelijk de javascript en het ontwerpen op zich.

Christian: projectplan, programmeren.

Luca: GIT omgeving beheren, programma van eisen, projectplan, programmeren.

Ismael: functioneel ontwerp, programmeren.

Astrid: reflectieverslag, programmeren.

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| opdracht | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Programma van Eisen | 10-12-18 | 14.00 | 11-12-18 | 15.00 | 01.00 | Luca |
| Projectplan | 11-12-18 | 20.00 | 11-12-18 | 23.00 | 03.00 | Christian |
| GIT-omgeving met het team | 10-12-18 | 14.00 | 10-12-18 | 14.15 | 00.15 | Luca |
| Functioneel ontwerp | 18-12-18 | 08.30 | 18-12-18 | 23.59 | 03.00 | Ismael |
| Realisatie | 19-12-18 | 12.00 | 14-01-19 | 12.00 | 30.00 | Luca Christian Ismael  Astrid Timothy |
| Project Website | 15-01-19 | 12.00 | 17-01-19 | 12.00 | 01.00 | Timothy |
| Reflectieverslag | 15-01-19 | 12.00 | 17-01-19 | 12.00 | 01.00 | Astrid |
| Presentaties | 29-01-19 | 08.30 | 29-01-19 | 12.00 | 01.00 | Luca Christian Ismael  Astrid Timothy |